***Pruebas y Revisiones Generales***

***Revisión de Análisis de Riesgo:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Revisión: de Análisis de Riesgo** | |
| Fecha de la revisión: 17/05/2013 | Hora:16hs |
| Nombre del Riesgo: RI- 10 Dificultades con los lenguajes de programación | |
| Encargado: Lizza Lorena López | |
| Preguntas de comprobación:   * ¿Se encuentra el elemento en revisión actualizado?   El elemento en revisión se encuentra actualizado   * ¿Se realiza el plan de acción del riesgo?   Se lleva a cabo el plan de acción del riesgo, es cual es realizar reuniones para estar en constante comunicación y así poder ayudar al miembro del equipo que este con este problema.   * ¿El Riesgo considerado se puede llegar a concretar   El riesgo considerando se cumple en cierta medida, ya que no se tiene un conocimiento de forma profesional del lenguaje utilizado.   * ¿Se llego a concretar alguno de los disparadores del Riesgo?   Si.   * ¿Es necesario realizar el plan de contingencias del riesgo considerado?   Se está realizando el plan de contingencia especificado.  Resultado Obtenido: Al realizar el plan de contingencia se estaría logrando equilibrar las tareas, solamente que distribuyendo de una manera más estratégica.  Otras Observaciones: Se debe de ir realizando esta revisión para saber cómo se encuentran los diversos miembros del equipo con este riesgo. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Revisión: de Análisis de Riesgo** | |
| Fecha de la revisión: 17/05/2013 | Hora: 16hs. |
| Nombre del Riesgo: RI- 04 Aparición de nuevos requisitos: | |
| Encargado: Lizza Lorena López | |
| Preguntas de comprobación:   * ¿Se encuentra el elemento en revisión actualizado?   Si   * ¿Se realiza el plan de acción del riesgo?   En su momento se realizo el plan de acción, donde se corroboró todos los requisitos solicitados por el cliente, con el mismo y demás miembros del equipo de desarrollo.   * ¿El Riesgo considerado se puede llegar a concretar?   Se podría llegar a concretar.   * ¿Se llego a concretar alguno de los disparadores del Riesgo?   No   * ¿Es necesario realizar el plan de contingencias del riesgo considerado?   No  Resultado Obtenido: Hasta el momento no tenemos la aparición de nuevos requisitos, lo que lleva al desarrollo en forma normal del sistema.  Otras Observaciones:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |