***Pruebas y Revisiones Generales***

***Revisiones de Análisis de Riesgo:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Revisión: de Análisis de Riesgo** | |
| Fecha de la revisión: 16/05/2013 | Hora:15:00 |
| Nombre del Riesgo: RI- 10 Dificultades con los lenguajes de programación | |
| Encargado: Lizza Lorena López | |
| Preguntas de comprobación:   * ¿Se encuentra el elemento en revisión actualizado?   El elemento en revisión se encuentra actualizado   * ¿Se realiza el plan de acción del riesgo?   Se lleva a cabo el plan de acción del riesgo, es cual es realizar reuniones para estar en constante comunicación y así poder ayudar al miembro del equipo que este con este problema.   * ¿El Riesgo considerado se puede llegar a concretar   El riesgo considerando se cumple en cierta medida, ya que no se tiene un conocimiento de forma profesional del lenguaje utilizado.   * ¿Se llego a concretar alguno de los disparadores del Riesgo?   Si.   * ¿Es necesario realizar el plan de contingencias del riesgo considerado?   Se está realizando el plan de contingencia especificado.  Resultado Obtenido: Al realizar el plan de contingencia se estaría logrando equilibrar las tareas, solamente que distribuyendo de una manera más estratégica.  Otras Observaciones: Se debe de ir realizando esta revisión para saber cómo se encuentran los diversos miembros del equipo con este riesgo. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Revisión: de Análisis de Riesgo** | |
| Fecha de la revisión: 16/05/2013 | Hora: 15:30hs. |
| Nombre del Riesgo: RI- 04 Aparición de nuevos requisitos: | |
| Encargado: Lizza Lorena López | |
| Preguntas de comprobación:   * ¿Se encuentra el elemento en revisión actualizado?   Si   * ¿Se realiza el plan de acción del riesgo?   En su momento se realizo el plan de acción, donde se corroboró todos los requisitos solicitados por el cliente, con el mismo y demás miembros del equipo de desarrollo.   * ¿El Riesgo considerado se puede llegar a concretar?   Se podría llegar a concretar.   * ¿Se llego a concretar alguno de los disparadores del Riesgo?   No   * ¿Es necesario realizar el plan de contingencias del riesgo considerado?   No  Resultado Obtenido: Hasta el momento no tenemos la aparición de nuevos requisitos, lo que lleva al desarrollo en forma normal del sistema.  Otras Observaciones:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Revisión: de Análisis de Riesgo** | |
| Fecha de la revisión: 16/05/2013 | Hora: 17:00hs. |
| Nombre del Riesgo: RI- 12 Fecha de entrega del proyecto ajustada | |
| Encargado: Lizza Lorena López | |
| Preguntas de comprobación:   * ¿Se encuentra el elemento en revisión actualizado?   Si   * ¿Se realiza el plan de acción del riesgo?   Si, viendo que se cuenta con poco tiempo para el desarrollo en sí del sistema se realizo un cronograma ajustado de actividades.   * ¿El Riesgo considerado se puede llegar a concretar?   Se podría llegar a concretar.   * ¿Se llego a concretar alguno de los disparadores del Riesgo?   No   * ¿Es necesario realizar el plan de contingencias del riesgo considerado?   No  Resultado Obtenido: Hasta el momento no se llego a concretar este riesgo, pero hay posibilidades ya que el tiempo para culminar el trabajo es bastante corto.  Otras Observaciones:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Revisión: de Análisis de Riesgo** | |
| Fecha de la revisión: 16/05/2013 | Hora:17:30 |
| Nombre del Riesgo: RI- 13 Planificación incorrecta del cronograma de desarrollo del proyecto. | |
| Encargado: Lizza Lorena López Maciel. | |
| Preguntas de comprobación:   * ¿Se encuentra el elemento en revisión actualizado?   Si.   * ¿Se realiza el plan de acción del riesgo?   Se llevo a cabo el plan de acción, ya que se fijo los objetivos a cumplir en cierto tiempo y los integrantes van informando o actualizando lo que van haciendo.   * ¿El Riesgo considerado se puede llegar a concretar?   Si.   * ¿Se llego a concretar alguno de los disparadores del Riesgo?   Si, el tiempo de desarrollo no es suficiente.   * ¿Es necesario realizar el plan de contingencias del riesgo considerado?   Si, se va realizando ajustes de a qué actividad hay que darle prioridad.  Resultado Obtenido: Este riesgo en cierta medida se va cumpliendo, ya que ciertas actividades aún no han sido concluidas como se estableció. Pero, se va ajustando las actividades y viendo a que tarea se debe dar prioridad.  Otras Observaciones:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

***Revisiones de Diseño:***

***Diseño de la Base de Datos:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Revisión: Diseño de Base de Datos** | |
| Fecha de la revisión: 17/05/2013 | Hora: 13:00 |
| Elemento de Configuración:/DB/modelado\_ventas | |
| Encargado: Lizza Lorena López | |
| Preguntas de comprobación:  - ¿Se utiliza la herramienta establecida?  Si  - ¿Se encuentra el elemento en revisión actualizado?  Si  - ¿Cumple con los estándares establecidos?  Si  - ¿Las tablas utilizadas actualmente fueron definidas satisface los requisitos definidos?  Si  - ¿Cada tabla existente tiene una justificación?  Si.  Resultado Obtenido: Este diseño se ajusta a las necesidades del desarrollo del sistema de Ventas.  Otras Observaciones: No se hará revisiones de la base de datos cada semana, pero si quincenales para verificar que tenga la misma consistencia que el comienzo. | |

***Revisión de Documentación:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Revisión: de Documentación** | |
| Fecha de la revisión:17/05/2013 | Hora:14:00 |
| Elemento de Configuración: Documentación General.doc y demás documentaciones | |
| Encargado: Lizza Lorena López | |
| Preguntas de comprobación:   * ¿La documentación se encuentra actualizada?   No se encuentra totalmente actualizada hasta el momento, ya que falta agregar las direcciones correspondientes a Gestión de Configuración y los documentos referentes a a las revisiones realizadas.   * ¿La documentación cuenta con títulos específicos bien definidos?   Si.   * ¿Tienen los títulos la misma alineación?   Si.   * ¿Se mantiene el mismo tipo formato establecido en todo el documento de acuerdo al estándar establecido?   Si.   * ¿Se encuentra en ella toda la documentación generada hasta el momento por el equipo?   No totalmente (Ver respuesta de la primera pregunta)  Resultado Obtenido: Hace falta actualizar la Documentación General a medida que se vaya haciendo las revisiones y también las demás documentaciones se irán actualizando.  Otras Observaciones: Esta revisión se hará en lo posible de forma semanal, de modo a certificar que las diversas documentaciones se van actualizando. | |